## Slide 1: Risikomanagement
Yannic Döll, Lennart Dümke, Niklas Herz, Martin Arendt, Ken Madlehn
Zuverlässigkeit und Sicherheit – WiSe 2019/2020
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Thiel

## Slide 2: Themen
Risiken
Risikomanagement
  Risikoidentifikation
  Risikoanalyse/ -bewertung
  Risikobewältigung
  Risikoüberwachung
Risikokommunikation

## Slide 3: Was sind Risiken
Sachverhalt in der Zukunft
Ungewisser Ausgang
Negative Auswirkung
Kombination aus Bedrohung und Sicherheitslücke

## Slide 4: Arten von Risiken
Marktrisiken
Betriebsrisiken
Finanzrisiken
Umweltrisiken
Sonstige Risiken

## Slide 5: Risikomanagement
Aktivitäten im Umgang mit Risiken
Ziel: Risiken positiv beeinflussen
Kosten-Nutzen-Analyse
  Aspekte: Wirkung, Eintrittswahrscheinlichkeit
  Voraussetzung: Risiken identifizieren und überwachen

## Slide 6: ISO 31000
Beschäftigt sich mit dem Umgang mit Risiken in einer Organisation
Prinzipien
  Risikomanagement als Führungsaufgabe
  Top-Down-Ansatz
  Allgemein gehalten

## Slide 7: ISO 31000 – Plan, Do, Check, Act
Plan
  Auftrag und Verpflichtungen der Risikopolitik
Do
  Risikomanagementprozess → Identifikation, Analyse, Bewertung, Bewältigung, Überwachung
Check
  Risikobewältigungsstrategien und Planabweichungen überprüfen
Act
  Anpassungen vornehmen

## Slide 8: ISO 31000 - Intentionen
Risikomanagement an bestehende Managementsysteme anbinden
Risikomanagementprozess optimieren
Abstand von der reinen Gesetzesbefolgung nehmen
Übergang von passiver zu aktiver Denkweise

## Slide 9: ISO 31000 - Risikobeauftragter
Ansprechpartner für Mitarbeiter und Führungskräfte
Zuständig für Risikoberichterstattung
Berichtet regelmäßig Vorstand der Geschäftsführung
Risikosituation und Handlungsbedarf darstellen

## Slide 10: Gesetz zur Kontrolle und Transparenz (KonTraG)
1998 in Kraft getreten
Ziele
  Corporate Governance weiterentwickeln
  Haftung von Vorstand, Aufsichtsrat, Wirtschaftsprüfer
  Risikofrüherkennungssysteme Pflicht
    Zuständigkeit von Vorstand und Aufsichtsrat
    Prüfung durch Abschlussprüfer
  Aussagen über Risiken im Lagebericht

## Slide 11: Risiken identifizieren
Risikogruppen
Risiken identifizieren

## Slide 12: Risiken identifizieren
Können zum Ausfallen von Geschäftsprozessen führen
Können Risikogruppen zugeordnet werden

## Slide 13: Risiken identifizieren: Risikogruppen
Interne Risiken
  Entstehen aus Unternehmenstätigkeit
   Ausfall von Maschinen wegen Fehlbedienung durch Mitarbeiter
Externe Risiken
  Wirken von außen auf eine Institution
   Produktionsprozesse werden durch Umweltauflagen beeinflusst

## Slide 14: Risiken identifizieren: Risikogruppen
Direkt wirkende Risiken
  Führen sofort zum Ausfall von Geschäftsprozessen
   Ausfall Maschine = Produktionsunterbrechung
Indirekt wirkende Risiken
  Führen nicht direkt zum Ausfall von Geschäftsprozessen
   Wartungsintervalle von Maschinen werden vernachlässigt

## Slide 15: Risiken identifizieren: Risikogruppen
Durch Institution beeinflussende Risiken
  Können selbst bestimmt werden
  Wartungsintervalle von Maschinen
Durch Institution nicht beeinflussbare Risiken
  Wenig Spielraum zur Beeinflussung
   Gesetzliche Auflagen

## Slide 16: Risiken identifizieren: Risikogruppen
Sonstige Risiken
  Höhere Gewalt
  Technisches Versagen
  Vorsätzliche Handlungen

## Slide 17: Risiken identifizieren
Abgrenzung des Analysebereiches
Identifikation der bedrohten Objekte
Identifizieren der Risiken
Bewertung der Risiken

## Slide 18: Risiken identifizieren
1. Abgrenzung des Analysebereiches
  Bereich spezifizieren
    Hardware Servercluster
  Prioritäten festlegen
     Nur produktive Server betrachten

## Slide 19: Risiken identifizieren
2. Identifikation der bedrohten Objekte
  Erfassung aller Assets, die im Analysebereich liegen
  Versorgungsspannungen Netzteile: 230v, 3.3v, 5v, 12v
  Versorgungsspannung Batterie: 3v
  Temperaturen: RAM, HDD, CPU, Chipsatz, Peripherie
  Lüfter: Drehzahl
  Gehäusesensor

## Slide 20: Risiken identifizieren
3. Identifizieren der Risiken
  Unregelmäßigkeiten in der Stromversorgung
    Netzteile: Ausfall oder Spannungsschwankungen
    Batterie: Kapazität zu niedrig oder nicht vorhanden
  Temperaturüberschreitungen
    Von RAM, HDD, CPU, Chipsatz oder Peripherie
    Durch Überlastung oder Ausfall von Lüfter(n)
  Ausfall Server, Rack oder Rechenzentrum

## Slide 21: Risikoanalyse-und Bewertung
BSI: Analyse erfordert großen technischen und organisatorischen Sachverstand und wird deshalb nur Systemen empfohlen, die besonders hohe Sicherheitsanforderungen haben
Ansonsten reichen Standard-Sicherheitsmaßnahmen
Formel: Risiko = Wahrscheinlichkeit x Schaden
Grundsätzlich nur grob abschätzbar, da die Wahrscheinlichkeit und die Auswirkung nicht exakt zu beziffern sind

## Slide 22: Bewertung der Bedrohungen
Vorgehen: Risikomatrix erstellen
Je nach Komplexität verschieden viele Stufen
BSI - Grundschutz Wahrscheinlichkeiten: selten ( < 1x alle 5 Jahre) mittel ( 1x alle 1-5 Jahre) häufig ( 1x im Jahr - 1x im Monat) sehr häufig ( > 1x im Monat)

## Slide 23: Beispielhafte Risikomatrix

## Slide 24: Eintrittswahrscheinlichkeit
Formel Eintrittswahrscheinlichkeit: = Aufwand für den Angreifer / Nutzen für den Angreifer
Bewertung des Nutzen für den Angreifer hängt stark von seinem Motiv ab (wirtschaftliche Interessen, Neugier, vielleicht aber auch Rache?)  Schwer zu beurteilen
Bewertung des Aufwands durch Penetration Tester: Bezahlte „Hacker“, die in einem System gezielt nach Schwachstellen suchen und diese dann dem Besitzer melden

## Slide 25: Schaden
Unterteilung in primäre und sekundäre Schäden
Primäre Schäden: Produktivitätsausfall, Wiederbeschaffungs-/Wiederherstellungskosten, Personalkosten  Sind leicht zu beziffern
Sekundäre Schäden: Imageverlust, Vertrauensverlust bei Kunden und Geschäftspartnern  langfristige Schäden, die schwer abschätzbar sind

## Slide 26: Risikobewertung
Unterscheidung in qualitative und quantitative Risiken

## Slide 27: Quantitative Methoden
Risikoabschätzung in Form eines numerischen Maßes
  Wert der Ressourcen
  Frequenz der Bedrohungen
  Anfälligkeit gemessen in der Wahrscheinlichkeit eines Verlustes

## Slide 28: Quantitative Methoden
Vorteile:
  Akkurateres Bild der Bedrohungen
  Erlaubt Kostenkalkulation und begünstigt eine genaue Priorisierung der Maßnahmen
Nachteile:
  Ergebnis evtl. ungenau und verwirrend
  Analyse mit quantitativen Methoden generell teurer und erfordert mehr Erfahrung und fortgeschrittene Methoden

## Slide 29: Quantitative Methoden
Beispiel:
ALE model (Annual Loss Expected)
ALE = (Probability of event) x (value of loss)
Summe aller prognostizierten Verluste

## Slide 30: Qualitative Methoden
Beschreibungen, Empfehlungen
Qualitative Beschreibung der Vermögenswerte
Beschreibung von Angreifer-Szenarien

## Slide 31: Qualitative Methoden
Vorteile:
Einschätzung der Risiken ohne größeren Aufwand, Zeit und Kosten
Erlaubt eine einfachere Einordnung der Risiken nach Priorität

## Slide 32: Qualitative Methoden
Nachteile:
Keine Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten möglich
Kosten-Analyse schwieriger durchzuführen
Resultate sind weniger akkurat und sind eher geschätzt

## Slide 33: Angreifer-Modelle
Kill-Chain

## Slide 34: Angreifer-Modelle
Attack-Graph

## Slide 35: Risikobewältigung
Aufgaben
Für die identifizierten Risiken eine Risikostrategie entwickeln
Die notwendigen Handlungsmaßnahmen festlegen
reduzieren
abwälzen
selbst tragen

## Slide 36: Strategien:
1) Risikovermeidung
Eintreten von Risikoereignissen verhindern
  Auf Technologien verzichten
  Aus einem riskanten Projekt aussteigen
2) Risikoreduzierung
Risiko soll tolerierbar werden
a) ... durch Verminderung der Eintrittswahrscheinlichkeit
  Brandschutz/ Diebstahlsicherung
b) ... durch Verminderung der Schadenshöhe
  Sprinkleranlange

## Slide 37: Strategien:
3) Risikotransfer/ -abwälzung
Überträgt die Risiken an Dritte
  Fremdversicherung
  Instrumente des Finanzmarktes
  Vertragsgestaltung mit Kunden und Lieferanten
4) Risikoteilung/ -streuung
Gesamtrisiko in verschiedene kleine Einzelrisiken zerteilen
  Großrechner in mehreren Containern getrennt versenden
  Breite Kundenbasis

## Slide 38: Strategien:
5) Risikotragung
Unternehmen trägt das Risiko selbst
a) Passives Verhalten
  Risiken ignorieren (z.B. Naturkatastrophen)
b) Aktives Verhalten
  Risikodeckungspotential aufbauen:
    Eigenkapital erhöhen
    Liquiditätsreserven schaffen

## Slide 39: Risikocontrolling
Risiken berücksichtigen während Projekt-
  Planung
  Steuerung
  Kontrolle
Verbessert Risikobewusstsein bei
  Mitarbeitern
  Unternehmensleitung
Risiken werden in ein IT-System eingetragen und gepflegt

## Slide 40: Risikoüberwachung
Risikoindikatoren
  Messbare Größe
  Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos
  Werden in der Risikoüberwachung ermittelt
Vergleichbar mit sich wiederholender Risikoidentifizierung
  Risikoindikatoren werden aktualisiert
  Neue Risiken werden erkannt
Festlegung von Grenzwerten
  Handlungsanweisungen für Risikosteuerung ableiten

## Slide 41: Risikoüberwachung
Im Beispiel „Hardware Servercluster“
  Risiken können bereits gemessen werden
    Temperatur, Drehzahl, Spannung
  Datenerfassung sammelt Daten, die zu keinem Risiko gehören
    Spannung BMC, Statuscodes, CPU- u. RAM Last und Cache, etc.
    Standort Server (Rechenzentrum, Rack, Host)
  Aus diesen Daten können neue Risiken abgeleitet werden
    Nutzung alter Server durch deren Energiebedarf zu teuer
    Überlastung Backbone
    Durch Nutzung von HDD- statt U.2 Speicher nicht konkurrenzfähig

## Slide 42: Risikoaufzeichnung
Speicherung von Risikoindikatoren aus der Risikoüberwachung

## Slide 43: Risikoüberwachung

## Slide 44: Risikoberichterstattung
Aufbereitung der Daten aus der Risikoaufzeichnung
Zeigt Veränderungen von Risiken
Trend von Risikoindikatoren kann festgestellt werden

## Slide 45: Risikoberichterstattung

## Slide 46: Risikokommunikation
1) Interne Risikokommunikation
Mitarbeiter in das Risikomanagement mit einbinden
 Risikokultur schaffen
Unterschiedliche Kommunikationskanäle
Top-down Kommunikation
Bottom-up-Kommunikation

## Slide 47: Risikokommunikation
2) Externe Risikokommunikation
Veröffentlichungen von Risiken:
  ... dürfen nur durch einen Kanal erfolgen
  ... müssen vorab von der Geschäftsleitung genehmigt werden
Kommunikation hängt von den Informationsbedürfnissen der Stakeholder ab
Nachhaltiges Vertrauensverhältnis mit dem Kunden aufbauen

## Slide 48: Literaturverzeichnis
Ibers, Tobias / Hey, Andreas: Risikomanagement, Merkur Verlag Rinteln, 2005.
Gleißner, Werner / Romeike, Frank: Risikomanagement – Umsetzung, Werkzeuge, Risikobewertung, Rudolf Haufe Verlag, 2005.
Stiefl, Jürgen: Risikomanagement und Existenzsicherung, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2010.
Macharzina, Klaus / Wolf, Joachim: Unternehmensführung. Das internationale Managementwissen. Konzepte – Methoden – Praxis, 8. Aufl., Gabler Verlag, 2012.
Tiemeyer, Ernst: Handbuch IT-Projektmanagement, 2. Aufl., Carl Hanser Verlag München, 2014.
Claudia, Eckert: IT-Sicherheit Konzepte – Verfahren – Protokolle, 4. Aufl., Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2006.

## Slide 49: Literaturverzeichnis
Meier, Alisha: Risikomanagement – so bleibst du auf alles vorbereitet! (10.10.2019), unter: https://sevdesk.de/blog/risikomanagement/ (abgerufen am 23.12.2019)
Schröder, Axel: Risikosteuerung im Risikomanagementprozess, unter: https://axel-schroeder.de/risikomanagementprozess-risikosteuerung/ (abgerufen am 23.12.2019)
Tipps zur sinnvollen Definition von Risikobewältigungsmaßnahmen (25.10.2017), unter: https://www.3grc.de/risikomanagement/risikobewaeltigungsmassnahmen-sinnvoll-definieren-und-umsetzen/ (abgerufen am 23.12.2019)
IT-Grundschutz, Lerneinheit 7.9: Risiken behandeln, unter: https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzSchulung/OnlinekursITGrundschutz2018/Lektion_7_Risikoanalyse/Lektion_7_09/Lektion_7_09_node.html (abgerufen am 23.12.2019)
https://www.projektmagazin.de/glossarterm/risikoidentifikation
https://www.dsin-blog.de/2014/02/10/it-risikoanalyse/

## Slide 50: Literaturverzeichnis
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzSchulung/Webkurs1004/4_RisikenAnalysieren/1_Risiken%20identifizieren/RisikenIdentifizieren_node.html
https://www.projektmagazin.de/glossarterm/risikoueberwachung
https://www.projektmagazin.de/glossarterm/risikoindikator
https://www.controllingportal.de/Fachinfo/Risikomanagement/Risikocontrolling.html
https://www.haufe-akademie.de/blog/themen/controlling/risikomanagement/
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/gesetz-zur-kontrolle-und-transparenz-im-unternehmensbereich-kontrag-52536
https://www.risikomanagement-wissen.de/risikomanagement/risikomanagement-einfuehrung/iso_31000/

## Slide 51: Abbildungsverzeichnis
https://www.3grc.de/risikomanagement/risikobewaeltigungsmassnahmen-sinnvoll-definieren-und-umsetzen/
https://www.jn-brandschutz.de/leistungen/pruefung-und-wartung-sprinkleranlage-41
https://www.pixtastock.com/illustration/45199284
https://www.risikomanagement-wissen.de/risikomanagement/risikomanagement-einfuehrung/iso_31000/

## Slide 52: Noch Fragen?